**Актуализировать список рисков проекта**

Составим сводную таблицу актуальности рисков и выявим наиболее вероятные. Для оценки вероятности и влияния рисков в проекте используют коэффициенты Харрингтона, которые приведены в Приложении А. В таблице 1 приведена оценка рисков проекта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ риска** | **Вид риска** | **Риск** | **Актуальность** | **Вероятность (от 0 до 5)** | **Влияние (от 0 до 5)** |
| 1. | Риски аналитики | Требования собраны не в полном объеме, без учета всех заинтересованных сторон | Нет | 1 | 4 |
| 2. | Риски аналитики | Непонимание/недостаточное понимание бизнес-целей проекта | Нет | 1 | 4 |
| 3. | Риски аналитики | Конфликты между заинтересованными сторонами по вопросам требований, их приоритетов и иным связанным вопросам | Да | 3 | 4 |
| 4. | Общие риски | Невозможность реализации технических требований | Нет | 3 | 5 |
| 5. | Общие риски | Болезнь сотрудника | Да | 1 | 1 |
| 6. | Общие риски | Изменение состава команды | Нет | 2 | 1 |
| 7. | Риски архитектуры | Не определена программная структура проекта | Нет | 2 | 3 |

Подводя итоги анализа, с учетом предложенных способов избегания тех или иных рисков, представленных на фазе №2, можно сказать, что актуальными рисками выступают преимущественно риски под номерами 3 и 5.

**Актуализировать план проекта**

Планом проекта выступает создание сайта для продавца биологически активных добавок (БАД). План актуален на момент выполнения. Актуальность плана подтверждена на фазе №1.

**План итерации**

1. Актуализировать правила работы в команде и сделать перераспределение ресурсов проекта.
2. Внести изменения в описание архитектуры.
3. Внести в макет сайта его содержание.
4. Проработать дизайн сайта, внести корректировки в макет.
5. Произвести тестирование сайта, актуализировать список рисков и план проекта.
6. По итогам итерации сдать в установленный срок 3 фазу.

**Итоги итерации**

Все поставленные задачи были выполнены.